Włocławek, dnia 08 stycznia 2021 r.

ZP.272.1.36.2020

Do wszystkich Wykonawców

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r. po. 1843 ze zm.), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Od Wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C (Pamiątka) – gr. Woj. – Topólka – Lubraniec - dł. odcinka 6,2 km”.

Poniżej zamieszczamy treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Proszę o usunięcie zapisów z dokumentacji wskazujących, że nie można używać kruszywa pochodzenia wapiennego, ponieważ od 2004 roku obowiązująca w Polsce dyrektywa Unii Europejskie 89/106/EWG oraz Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku wraz z kolejnymi rozporządzeniami zabrania wskazywania konkretnych rodzajów skał lub ich wykluczanie  (jedynie można wskazywać parametry jakie muszą spełniać kruszywa zastosowane w budowie drogi).

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji projektowej.

Proszę o wskazanie właściwego rodzaju materiałów na wykonanie nasypów. Z jednej strony kosztorys wskazuje na użycie materiałów z dowozu (materiał Wykonawcy), a z drugiej strony przy wywozie gruntów z wykopu ilość ich pomniejszono o ilość potrzebną na wykonanie nasypów, co by sugerowało wykonanie nasypów z materiału pochodzącego z wykopu.

Odp.

Przy wykonywaniu nasypów należy przyjąć „grunt dowieziony (materiał Wykonawcy)” z możliwością wykorzystania gruntu z wykopów.

Proszę o wskazanie typu tarczy znaku aktywnego – czy sama tarcza ma być podświetlona, czy tylko ma zawierać podświetlanego „chłopka” czy ma posiadać tylko mrugającą listwę oświetleniowa nad znakiem.

Odp.

Zamawiający wskazuje typ tarczy znaku aktywnego zawierającą kroczącego ludzika.

Proszę o informację skąd bierze się tak duża różnica w ilości barier N2W5A i U-12. W kosztorysie jest ich odpowiednio 617 m i 576 m, zaś zgodnie z zestawieniem ilości w projekcie łącznie jest ich koło 250m.

Odp.

Zamawiający informuje, że w/w bariery należy wykonać w ilości określonej w kosztorysie ofertowym.

Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie na podbudowę bitumiczną mieszanki AC22P a na warstwę wiążącą AC16W?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji projektowej.

W SST na podbudowę z kruszywa znajduje się zapis o możliwości zastosowania destruktu betonowego na podbudowę dla dróg serwisowych. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie wyraża zgody na użycie destruktu betonowego na podbudowę i pobocza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie destruktu betonowego do wykonania poboczy.

Proszę o podanie ilości ile jakich murków oporowych należy ustawić (w zależności od ich wysokości). Cena murków zmienia się w zależności właśnie od ich wysokości i aby prawidłowo oszacować koszt ich wykonania potrzebna jest informacja ile jakich jest murków.

Odp.

Zamawiający informuje, że:

- prefabrykowane murki oporowe typu „L” o wysokości h=205cm należy wbudować na długości 12,5m;

- prefabrykowane murki oporowe typu „L” o wysokości h=280cm należy wbudować na długości 10,5m;

- prefabrykowane murki oporowe typu „L” o wysokości h=330cm należy wbudować na długości 33m;

- prefabrykowane murki oporowe typu „L” o wysokości h=380cm należy wbudować na długości 33m.

Pyt. 8

Z uwagi na ogłoszenie przedmiotowego postepowania przetargowego dnia 28.12.2020 r. tj. w okresie świątecznym, który dla większości firm drogowych będzie trwał do 11.01.2021 r. , co wiąże się ze zbyt krótkim czasem na przygotowanie oferty przetargowej (przetarg 14.01.2021r. pozostaje zaledwie 3 dni), wnosimy po przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni tj. na dzień 21 stycznia 2021 r.

Odp.

Zamawiający utrzymuje termin składania ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Starosta Włocławski

Roman Gołębiewski