Włocławek, dnia 6 września 2021 r.

ZP.272.1.11.2021

**Do wszystkich Wykonawców**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

**Dotyczy postępowania na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 - etap I”**

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Od Wykonawcy wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania.   
**Poniżej zamieszczam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:**

Zamawiający ogłosił przetarg na rozbudowę drogi o nawierzchni twardej, długości przekraczającej 1 km, stąd też konieczność uzyskania decyzji środowiskowej. Czy Zamawiający posiada decyzję środowiskową, czy jej pozyskanie jest po stronie Wykonawcy?

**Odp.**

Uzyskanie decyzji środowiskowej należy po stronie wykonawcy.

W ramach realizacji zadania należy zaprojektować kanalizację deszczową na odcinku ok. 2,0 km, a na pozostałych odcinkach odwodnienie powierzchniowe za pomocą spadków nawierzchni na teren pasa drogowego, czy Zamawiający ma wiedzę czy należy uzyskań pozwolenie wodno – prawne, jeśli tak to w jakim zakresie?

**Odp.**

Uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego należy po stronie wykonawcy. Zakres pozwolenia wykonawca określi na podstawie rozwiązań projektowych.

Opracowanie dokumentacji nie obejmuje, dwóch obiektów mostowych zlokalizowanych w km 0+363 i 1+913, czy Zamawiający potwierdza wykluczenie dokumentacji mostowej z całkowitego opracowania dokumentacji projektowej?

**Odp.**

Zamawiający potwierdza brak konieczności wykonania dokumentacji branży mostowej na dwóch obiektach mostowych zlokalizowanych w km 0+363 i 1+913. Wykonawca musi zaprojektować na tych obiektach tylko branżę drogową.

Zarządca drogi w trakcie przebudowy drogi jest zobowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym, czy Zamawiający przewiduje budowę kanału technologicznego, jeśli tak to czy na całości zadania?

**Odp.**

Zamawiający przewiduje wykonanie kanału technologicznego na całym zakresie zadania.

W Ogłoszeniu i w SWZ termin realizacji podany jest 8 miesięcy, we wzorze Umowy 11 miesięcy, czy Zamawiający potwierdza że czas realizacji całego zadania to 8 miesięcy czy 11 miesięcy?

Odp.

Zgodnie z SWZ oraz ogłoszeniem o zamówieniu termin wykonania zamówienia wynosi 8 miesięcy. We wzorze umowy nastąpiła pomyłka pisarska.

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

***Starosta Włocławski***

***Roman Gołębiewski***