Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 32/2023

Starosty Włocławskiego

z dnia 23.06.2023 r.

# Harmonogram planu działania obejmujący poprawę realizacji zadań w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy w szczególności usuwania barier w dostępie do obiektów, informacji i usług, a także zapobieganiu ich powstania. Harmonogram obejmuje obiekty Starostwa Powiatowego we Włocławku w ramach poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Plan działania na okres VI 2023 r. – VI 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres działalności | Realizator działania | Sposób realizacji | Termin wykonania | Szacunkowy koszt brutto w zł | Starostwo Powiatowe |
| ul. Cyganka 28 | ul. Stodólna 68 |
| Remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji i wejścia – niskiego parteru | Wydział Realizacji Projektów i Funduszy Zewnętrznych | Wymiana otworu drzwiowego wejściowego, adoptowanie dotychczasowych stopni barier do możliwości podjazdowych dla osób ze szczególnymi potrzebami, remont pomieszczeń Komunikacji pozwalający na swobodne poruszanie się i ewakuację, a także swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń, dostosowanie łazienki dla osób ze szczególnymi potrzebami, umożliwienie obsługi bezpośredniej, a także wprowadzenie systemu kolejkowego z sygnałem wywołującym odpowiedni numer do obsługi | 2023-2024 | 3.018.458,20 | TAK | NIE DOTYCZY |
| Zapewnienie szkoleń z zakresu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator | Szkolenia dla wyznaczonych pracowników | 2023-2025 | 1.500,00 | TAK | TAK |
| Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje | Koordynator | Sporządzenie spisu tłumaczy PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy), SKOGN (komunikowanie się osób głuchoniemych) w celu zapewnienia obsługi osobie uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną | 2023-2024 | - | TAK |
| Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich opiekunów i rodzin dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też informacyjno-komunikacyjnej, z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów w budynkach Starostwa Powiatowego | Koordynator | Analiza uwag pod kątem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 2023-2025 | - | TAK |
| Zakres działalności | Realizator działania | Sposób realizacji | Termin wykonania | Szacunkowy koszt brutto w zł | Starostwo Powiatowe (ilości szt. dla poszczególnych budynków) |
| ul. Cyganka 28 | ul. Stodólna 68 |
| Ułatwienie komunikacji z osobami niepełnosprawnymi | Koordynator | Instalacja pętli indukcyjnej w biurze podawczym i przy kasie  | 2023-2025 | 10.500,00 | 2 | 3 |
| Ułatwienie korzystania z windy | Koordynator | System głośnomówiący do istniejącej windy | 2023-2025 | 6.000,00 | x | 1 |
| Budowa zewnętrznej windy | Koordynator | Wykonanie i zamontowanie nowego urządzenia dźwigowego wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano – instalacyjnych, w tym wykonanie instalacji zasilającej oraz wykonanie dokumentacji projektowej dźwigu, łącznie z odbiorem UDT. Dźwig powinien być dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, w tym niewidome oraz powinien posiadać stosowne certyfikaty, atesty dopuszczające jego użytkowanie zgodnie z polskim prawem oraz prawem Uni Europejskiej | 2023-2025 | 615.000,00 | 1 | x |
| Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności informacyjno komunikacyjnej | Koordynator | System nawigacyjno-informacyjny z funkcją audio: YourWay Plus przed wejściami i na każdym piętrze. | 2023-2025 | 30.000,00 | 7 | 5 |
| Koordynator | Plany tyflograficzne ścienne  | 2023-2025 | 58.500,00 | 5 | 3 |
| Koordynator | Pas ostrzegawczy przed wejściem do budynku | 2023-2025 | 924,00 | 1 | 1 |
| Koordynator | Znaki drogowe dla osób niepełnosprawnych | 2023-2025 | 8.000,00 | x | 4 |
| Koordynator | System wspierający otwieranie i zamykanie drzwi | 2023-2025 | 15.000,00 | 2 | 3 |
| Koordynator | Pętla indukcyjna walizkowa do Sali konferencyjnej | 2023-2025 | 12.000,00 | 1 | x |
| Koordynator | System przyzywowy CallHear na drzwi | 2023-2025 | 3.000,00 | 2 | 2 |
| Koordynator | Zegar elektroniczny powiększony | 2023-2025 | 1.400,00 | 1 | 1 |
| Koordynator | Krzesła ewakuacyjne  | 2023-2025 | 42.000,00 | 4 | 2 |
| Koordynator | Powiększalnik elektroniczny z OCR Compact 10 HD Speech | 2023-2025 | 14.400,00 | 1 | 1 |
| Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności informacyjno komunikacyjnej | Koordynator | Koc ewakuacyjny | 2023-2024 | 2.000,00 | 1 | x |
| Koordynator | Taśmy winylowe do oznaczenia drzwi | 2023-2024 | 132,00 | x | 1 |
| Koordynator | Tabliczki w brajlu z NFC+QR kod oraz czarnodruk | 2023-2024 | 16.660,00 | 74 | 45 |
| Koordynator | Nakładki brajlowskie na poręcze | 2023-2024 | 1.960,00 | 10 | 4 |
| Koordynator | Tabliczki kontrastowe z numerem kondygnacji | 2023-2024 | 1.950,00 | 10 | 3 |
| Koordynator | Nakładki kontrastowe i antypoślizgowe na schody | 2023-2024 | 17.892,00 | 46 | 8 |
| Koordynator | Pasy ostrzegawcze dla osób niewidomych na klatce schodowej | 2023-2024 | 31.950,00 | 46 | 8 |
| Koordynator | System SOS w łazience  | 2023-2025 | 750,00 | x | 1 |