Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia

(Wzór umowy)

UMOWA NR ………… /2019

W dniu ……….. w Rzeżewie pomiędzy:

Powiatem Włocławskim - Domem Pomocy Społecznej w Rzeżewie, 87-840 Lubień Kujawski, reprezentowanym przez:

Jolantę Wiktorską – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie,

przy kontrasygnacie Edyty Pietrzak – Głównego Księgowego,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a:

…………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), na podstawie art. 4 ust. 8 wskazanej ustawy, została zawarta umowa o następującej treści (zwana dalej „Umową”):

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: „Rewitalizacja zieleni w zabytkowym parku dworskim przy Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie działka nr 196/8 obręb Rzeżewo, gmina Lubień Kujawski” zgodnie z decyzjami nr 41/2019 i 42/2019 wydanymi przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz Warunkami Zamówienia Zamawiającego stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy, ze złożoną ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Niniejsze zadanie realizowane jest w ramach Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2019 dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu.

- Park Zabytkowy przy Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wpisany jest do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/1201 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku z dnia 18.01.1993 r., działka 196/8, obręb ewidencyjny Rzeżewo, gmina Lubień Kujawski.

- Prace wykonywane będą przy obiekcie czynnym, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się zorganizować je tak, aby nie narażać pracowników, pensjonariuszy i osób trzecich na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych prac.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac stanowiących zakres przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca udzieli na zrealizowany przedmiot umowy 3 letni okres gwarancji i rękojmi.

§ 2

Obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu prac w terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy,

- ewentualne wskazanie terenu pod zaplecze dla potrzeb prowadzonych prac,

- uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę,

- dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie zadania zgodnie z decyzjami konserwatora, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami sztuki ogrodniczej,

- realizacja zadania z należytą starannością zgodnie z warunkami określonymi
w niniejszej umowie, dokumentacją oraz wytycznymi i wskazaniami Zamawiającego,

- bieżące utrzymywanie porządku poprzez wywóz odpadów (drobnicy, zrębek gałęzi),

- realizacja zadania przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia, przeszkolenie bhp, przy użyciu właściwego, przeznaczonego do realizacji zadania sprzętu,

- zabezpieczenie terenu wykonywanych prac,

- zgłaszanie Zamawiającemu na bieżąco trudności lub niemożności realizacji prac,

- prowadzenie na bieżąco pisemnego rejestru wykonanych prac pielęgnacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji fotograficznej według zasad ustalonych z Zamawiającym.

§ 3

Termin realizacji

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 23 października 2019 r.

- Przedmiot umowy określony w §1 będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym -  zał. nr 3 do Umowy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być dostosowany do złożonej oferty. Harmonogram winien być przedłożony Zamawiającemu nie później niż w dniu zawarcia Umowy.

- Niezależnie od ustaleń ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na życzenie Zamawiającego zaktualizowany harmonogram w terminie 7 dni od otrzymania takiego polecenia.

§ 4

Osoby do kontaktu

- Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym: ……......…………………………

- Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w bieżących sprawach: Jolanta Wiktorska i Anna Miłkowska.

§ 5

Wynagrodzenie i płatności

- Za realizację zadania Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe wysokości brutto:…............…….............…. zł (słownie:……............………………………….… zł)

w tym VAT, ….................... zł (słownie:…....................…………………………….… zł)

netto: …....................................... zł (słownie:………............…………………….… zł), zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania w szczególności: podatek VAT, koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2018 r. poz. 2177), wszelkie praca przygotowawcze, porządkowe, transport, wycinki, nasadzenia, wymianę materiału roślinnego w przypadku jego nieprzyjęcia się.

- Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi jedną fakturą na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego prac, w terminie do 14 dnia od przyjęcia przez Zamawiającego faktury VAT.

- Faktura będzie wystawiona na:

- Nabywcę:

Powiat Włocławski,

ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek,

NIP: 888-311-57-91

- Odbiorca/Płatnik:

Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie

Rzeżewo 65

87-840 Rzeżewo

- Faktura przekazana będzie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie, Rzeżewo 65, 87-840 Rzeżewo.

§ 6

Odbiór prac

- Jeżeli podczas czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru wykonanych prac do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie,

- odstąpić od niniejszej umowy lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi, na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 7

Kary umowne

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z następujących tytułów:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych
w następujących przypadkach:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia,
o którym mowa w treści §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu określonego w treści §3 ust. 1 Umowy,

    - za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w treści §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,

    - z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy naliczona będzie kara w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w treści §5 ust. 1 Umowy,

    - z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego naliczona będzie kara w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w treści §5 ust. 1 Umowy,

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w następujących      przypadkach:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w treści §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony,

- z tytułu odstąpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego naliczona będzie kara w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w treści
§5 ust. 1 Umowy,

- z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy naliczona będzie kara w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w treści §5 ust. 1 Umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

- Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane prace.

§ 8

Odstąpienie od umowy

Oprócz wypadków wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- Zamawiającemu w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zadania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonanej części Umowy,

- jeżeli Wykonawca nie realizuje prac objętych zakresem umownym przez okres dłuższy niż 7 dni lub opóźnienie jest tak duże, że nie ma możliwości dotrzymania umownego terminu wykonania prac.

- Wykonawca może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiający bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru przedmiotu Umowy lub podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego Umową do zapłaty faktury, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania.

- Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.

- W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, potwierdzonego protokołem stwierdzającym stan zaawansowania prac.

§ 9

Postanowienia końcowe

- Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

§ 10

Załączniki do Umowy

Integralna część Umowy stanowią następujące załączniki:

- Warunki Zamówienia /WZ/,

- Oferta Wykonawcy,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                        	WYKONAWCA: