Załącznik nr 8 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE

Wykonanie przeglądu, konserwacji i inwentaryzacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej oraz opracowanie projektu modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej  dla dwóch gmin (obiektów) powiatu włocławskiego

1. Dane formalno - organizacyjne

  - Zleceniodawca (Zamawiający) –  Powiat włocławski – Starostwo Powiatowe we Włocławku

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z niniejszymi Warunkami Technicznymi. Zmiana Warunków Technicznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie dopuszczalna jedynie w przypadku zmian w przepisach prawnych i technicznych, na tyle ważnych, że zmieniających istotę zamówienia. Zakres zmian musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym i opisany w Dzienniku Robót.

  - Praca podlega zgłoszeniu w PODGiK we Włocławku.

  - Kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi musi być powierzone osobie posiadającej uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne

  - Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika Robót.

  - Zamawiający ustanowi niezależnego Inspektora, który działając z ramienia Zamawiającego będzie sprawował nadzór nad pracami oraz dokona kontroli opracowania końcowego. Informacja o wyborze Inspektora nadzoru zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy regulującej nadzór.

  - Wykonawca pracy zobowiązany jest do udostępnienia opracowanych materiałów do kontroli na każdym etapie realizacji prac w dowolnym momencie ich trwania oraz do stosowania się do zaleceń Inspektora nadzoru nadzorującego niniejszą pracę, który zostanie powołany oraz geodety powiatowego i kierownika PODGiK .

  - W przypadkach wystąpienia, w trakcie realizacji prac, wątpliwości, co do sposobu ich przeprowadzenia lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w niniejszych Warunkach Technicznych, Wykonawca prac zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień                           z Zamawiającym, potwierdzonych zapisami w Dzienniku Robót. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych.

  - W przypadku, kiedy do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne będą materiały z wojewódzkiej lub centralnej części zasobu geodezyjnego                        i kartograficznego, Zamawiający pozyska te materiały na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy lub na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a następnie przekaże       je nieodpłatnie Wykonawcy. W szczególności zostaną pozyskane dane                   i informacje na temat osnów podstawowych funkcjonujących na terenie Powiatu włocławskiego.

  - Oprogramowanie, w jakim Zamawiający prowadzi bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych – Bank Osnów ver.3.

- Nazwy  obiektów:

2.1 powiat włocławski, gmina Boniewo

2.2 powiat włocławski, gmina Chodecz – miasto i obszar wiejski

Każdy z obiektów stanowi odrębne zadanie.

- Podstawowe dane o obiektach:

W skład powiatu włocławskiego  wchodzi jedna gmina miejska Miasto Kowal,            5  gmin miejsko-wiejskich: Brześć Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski i Lubraniec oraz siedem gmin wiejskich: Baruchowo, Boniewo, Choceń, Fabianki, Kowal, Lubanie, Włocławek.

Przez teren powiatu włocławskiego przebiega autostrada A1 (gminy: Lubień Kujawski, Kowal, Włocławek, Brześć Kujawski, Lubanie), droga krajowa nr 91  Cieszyn – Gdańsk (gminy: Lubień Kujawski, Kowal, Włocławek, Brześć Kujawski, Lubanie, miasto Kowal), sieć dróg wojewódzkich i powiatowych  oraz linia kolejowa Kutno- Piła Główna.

3.1 gmina Boniewo

Gmina Boniewo leży w południowo-zachodniej części powiatu i graniczy od wschodu z gminą Choceń, od północnego zachodu z gminą Lubraniec, od południowego wschodu z gminą Chodecz, a od południa z gminą Izbica Kujawska. Gminę przecina sieć dróg powiatowych. W skład gminy wchodzą obręby: Otmianowo, Sułkówek, Osiecz Mały, Osiecz Wielki, Sarnowo, Żurawice, Arciszewo, Bierzyn, Boniewo, Grójczyk, Lubomin Wieś, Lubomin Leśny, Lubomin Rządowy, Łąki Markowe, Łączewna, Łąki Zwiastowe, Łąki Wielkie, Sieroszewo, Grójec, Wólka Paruszewska i Jerzmanowo.

Powierzchnia gminy: 7 756 ha

Użytki rolne (w tym rolne zabudowane: 101 ha): 6 702 ha (86 % powierzchni gminy)

Grunty zabudowane i zurbanizowane: 243 ha (3,1 % powierzchni gminy)

Grunty leśne i zadrzewione: 439 ha (5,6 % powierzchni gminy)

Liczba działek: 4851.

Na obszarze gminy Boniewo znajduje się 1 punkt dawnej osnowy podstawowej , 2 punkty dawnej osnowy szczegółowej II klasy oraz 268 punktów dotychczasowej osnowy 3  klasy.

Przewidywana łączna liczba punktów osnowy objętych obszarem modernizacji wynosi 270.

Obszar gminy Boniewo zobrazowany jest na 7 arkuszach mapy topograficznej w skali 1:10 000 w państwowym układzie współrzędnych PL-2000: 6.180.28, 6.180.29, 6.179.28, 6.179.29, 6.178.28, 6.178.29 i 6.177.28

oraz na 9 arkuszach mapy topograficznej w skali 1: 10 000 w układzie współrzędnych „1965”- (strefa 3): 365.434, 365.443, 375.211, 375.212, 375.213, 375.214, 375.221. 375.223 i 375.232.

3.2 gmina Chodecz - miasto i obszar wiejski

Miasto Chodecz leży w południowej części powiatu przy skrzyżowaniu ważnych dla powiatu arterii komunikacyjnych: drogi wojewódzkiej W269 oraz kilku dróg powiatowych. Obszar miasta jest otoczony w całości przez tereny wiejskie gminy.

Powierzchnia miasta: 139 ha

Użytki rolne (w tym rolne zabudowane 3 ha): 51 ha (37 % powierzchni miasta)

Grunty zabudowane i zurbanizowane: 73 ha (53 % powierzchni miasta)

Grunty leśne: 13 ha (9 % powierzchni miasta)

Liczba działek: 894

Na obszarze miasta Chodecz znajduje się 1 punkt dawnej osnowy podstawowej. Obszarem opracowania objęte są wszystkie punkty szczegółowej osnowy 3 klasy. Przewidywana liczba punktów osnowy 3  klasy do przeglądu, konserwacji i inwentaryzacji 748.

Obszar wiejski gminy

Obszar wiejski gminy otacza miasto Chodecz. Od północy gmina graniczy z gminą Choceń, od północnego zachodu i zachodu z gminą Boniewo, od południa z gminami powiatów kolskiego i kutnowskiego, a od wschodu z gminą Lubień Kujawski. Gminę przecina sieć dróg: wojewódzka W269 i drogi powiatowe.

W skład obszaru wiejskiego gminy wchodzą obręby: Brzyszewo, Cetty, Chodeczek, Gawin, Huta Chodecka, Kromszewice, Kubłowo, Lubieniec, Łanięta, Mielinek, Mielno, Mstowo, Nowiny, Przysypka, Psary, Sobiczewy, Strzygi, Strzyżki, Szczecin, Trzeszczon, Witoldowo, Wola Adamowa, Zalesie, Zbijewo, Zieleniewo, Łania i Pyszkowo.

Powierzchnia obszaru wiejskiego gminy: 12 066 ha

Użytki rolne (w tym rolne zabudowane 167 ha): 9 977 ha (83 % powierzchni gminy)

Grunty zabudowane i zurbanizowane: 348  ha (2,9 % powierzchni gminy)

Grunty leśne i zadrzewione: 1 282 ha (11 % powierzchni gminy)

Grunty pod wodami (Wp i Ws): 145 ha (1,2 % powierzchni gminy)

Liczba działek: 8093.

Na obszarze wiejskim gminy znajduje się 2 punkty osnowy podstawowej, 9 punktów dawnej osnowy szczegółowej II klasy i 698 punktów osnowy dotychczasowej osnowy szczegółowej III klasy.

Przewidywana łączna liczba punktów osnowy objętych obszarem modernizacji wynosi 709.

Obszar gminy i miasta Chodecz zobrazowany jest na 8 arkuszach mapy topograficznej w skali 1:10 000 w państwowym układzie współrzędnych PL-2000: 6.178.28, 6.178.29, 6.178.30, 6.177.28, 6.177.29, 6.177.30, 6.176.29 i 6.176.30

oraz na 10 arkuszach mapy topograficznej w skali 1: 10 000 w układzie współrzędnych „1965”- (strefa 3): 375.221, 375.222, 375.223, 375.224, 375.214, 375.232, 375.241, 375.242, 375.243 i 375.244.

- Najważniejsze przepisy  prawne związane z realizowaną pracą

  - Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tj. Dz.U.2017.2101 z póź.zm.),

  - Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.              w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012.352),

    - Standard techniczny zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych stanowiący załącznik do ww. rozporządzenia,

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247)

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.1999.45.454 z póź.zm. Dz.U.2001.11.89),

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.            w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego            i kartograficznego (Dz. U. 2013.1183),

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2014.924),

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego             (Dz.U.263. 1572),

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz.U.2016.1034)

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.               w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. 2012, poz. 309),

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r.           w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012, poz. 125),

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U.2014.917)

II. Rozdział - istniejące materiały geodezyjne i kartograficzne

- Operaty bazowe z założenia osnowy 3 klasy wykonane w latach 1987-1993r.

- Dane z Banku Osnów (oprogramowanie firmy GEOBID) dotyczące osnowy poziomej i wysokościowej I i II  klasy oraz osnowy szczegółowej 3 klasy

- Mapy przeglądowe istniejącej szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy i osnowy wysokościowej

III. Rozdział – Inwentaryzacja przegląd i konserwacja osnowy.

Przedmiotem pracy na każdym z sześciu wymienionych w Rozdziale I obiektów jest wykonanie przeglądu, konserwacji i inwentaryzacji poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy oraz opracowanie (w oparciu o wyniki ww. prac)  projektu modernizacji tej osnowy.

Obowiązującym układem odniesienia przestrzennego jest układ współrzędnych        PL-  ETRF 2000 oraz układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH, PL-KRON86-NH i archiwalny Kronsztad 60.

Prace inwentaryzacji i przeglądu punktów osnowy polegają na:

- odszukaniu punktów osnowy

- wizualnej ocenie stanu stabilizacji

- sprawdzenie stanu wizur na punkty sąsiednie sieci

- ocenie przydatności punktu osnowy do pomiarów GNSS

- pomiarze współrzędnych punktów, na których stabilizacja naziemna przetrwała        w stanie dobrym metodą RTN

- aktualizacji opisu topograficznego dla punktów, które nie uległy zniszczeniu

- sporządzeniu mapy inwentaryzacji, którą należy włączyć do operatu technicznego powstałego w wyniku prac inwentaryzacji, przeglądu i konserwacji punktów szczegółowej osnowy poziomej na obszarze opracowania

Inwentaryzacja obejmuje także ekscentry i poboczniki. Należy określić stan punktów, wizury na punkty sąsiednie, przydatność do prac geodezyjnych oraz modernizowanej osnowy. W przypadku zniszczenia punktu należy określić możliwość i konieczność jego odtworzenia lub wznowienia nowym punktem.

Należy także zaktualizować istniejący opis topograficzny lub sporządzić nowy, a także zaktualizować Bank Osnów skanami tych opisów. Na opis oprócz poprawionego szkicu sytuacyjnego należy wnieść dane wymagane zgodnie z rozdziałem 9 punkty  9-13 załącznika 1 do rozporządzenia o osnowach, a w szczególności nową numerację punktów – zgodnie z projektem, połączenia na sąsiednie punkty – wg stanu istniejącego, rodzaj stabilizacji, datę jego aktualizacji i nazwę wykonawcy oraz imię i nazwisko osoby, która go wykonała. Opis powinien zachować też informację o dotychczasowym numerze punktu. Wykonawca sporządzi nowe opisy  topograficzne  pozwalające na odnalezienie punktu w terenie i weryfikację rodzaju stabilizacji, chyba że zaktualizowany opis w pełni spełnia wymogi rozporządzenia.

### Punkty inwentaryzowane klasyfikować jako: dobry, uszkodzony, zniszczony. Należy wykonać dokumentację fotograficzną punktów odnalezionych i uszkodzonych, a także miejsc, w których powinny być usytuowane punkty zniszczone.

Prace konserwacji punktów osnowy polegają na:

- oczyszczeniu z ziemi, trawy i innych osadów oraz pomalowanie jaskrawą fluorescencyjną  (w kolorze pomarańczowym ) farbą punktów, które posiadają stabilizację w stanie dobrym. W przypadku znaku uszkodzonego należy naprawić jego stabilizację przez jej wymianę.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012.352) wraz ze Standardem technicznym zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia (Rozdział 6 – Szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna).

W przypadku stabilizacji lub konserwacji punktów w pasie drogi publicznej należy uzgodnić z zarządcą drogi zasady przeprowadzenia tych prac. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone podczas prac związanych z przeglądem, konserwacją i inwentaryzacją osnowy.

Znaki punktów uszkodzonych wymienić na równoważne z punktem pierwotnym. W przypadku braku możliwości osadzenia znaku pierwotnego( słup betonowy ) stabilizację uzupełnić w zależności od możliwości terenowych.

Punkty stabilizowane słupami należy uzupełnić znakami typu 5 według wzoru z dawnych wytycznych technicznych G-1.9. – typ 42 tj. słup betonowy (15*15)-(25*25)-70. Znaki  lokalizowane w jezdniach dróg urządzonych lub chodnikach muszą znajdować się równo z powierzchnią podłoża. Punkty zlokalizowane w pasach  dróg nieurządzonych należy stabilizować około 5-10 cm poniżej terenu poboczy.

Na ulicach, chodnikach i urządzonych placach przewiduje się stabilizację ( typ 4 ) prętami metalowymi z głowicą posiadającymi pręt min 50 cm w otulinie plastikowej z kotwami zapobiegającymi wyrwaniu znaku z gruntu, głowica z opisem znaku. Punkty osnowy 3 klasy  stabilizowane rurką  metalową, bolcem trzpieniem należy  wymienić  celem ujednolicenia na w/w rodzaj stabilizacji. Dopuszcza się jednocześnie stabilizację w podłożu twardym np. w krawężniku, w skale, w betonie, bolcami metalowymi ( typ 2) wg jednolitego wzoru ustalonego z Zamawiającym.

Znaki punktów uszkodzonych wymienić na równoważne z punktem pierwotnym.

IV. Rozdział – opracowanie projektu technicznego osnowy

Po wykonaniu prac inwentaryzacyjnych należy wykonać projekt szczegółowej poziomej  osnowy 3 klasy.

W celu zoptymalizowania kosztów modernizacji do nowoprojektowanej szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy należy włączyć jak największą liczbę punktów istniejących osnów (tzw. punktów adaptowanych). Stopień zagęszczenia sieci zaprojektować tak aby był on dostosowany do potrzeb wynikających z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin, jednakże nie powinien być mniejszy niż 1 punkt na 20 ha dla terenów zurbanizowanych i 1 punkt na 120 ha dla terenów rolnych i leśnych.

Do opracowania projektu technicznego osnowy szczegółowej należy:

  - Analiza materiałów dotyczących istniejących osnów podstawowych            i szczegółowych.

  - Opracowanie projektu technicznego założenia szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy.

  - Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu (2 egzemplarze) .

Należy wykonać zbiorczą analizę rozmieszczenia i stanu istniejących punktów, w tym określić niezbędną ilość prac modernizacyjnych dla każdego z nich, gdzie konieczne jest zastabilizowanie nowych punktów. Należy tak ustalać lokalizację punktów, aby posiadały jak największą liczbę wzajemnych wizur na punkty sąsiednie szczegółowej lub podstawowej osnowy poziomej. Przy analizie należy wykazać, które odcinki istniejących ciągów poligonowych można adaptować do nowej osnowy, a gdzie należy wykonać nowy pomiar opracowaniu projektu należy kierować się zasadą, aby do projektowanej osnowy włączyć jak najwięcej punktów istniejących osnów.

Dotyczy to szczególnie punktów, na których znaki przetrwały w stanie nienaruszonym. Podstawowym kryterium powinna być funkcjonalność i trwałość sieci.

Podczas wywiadu należy określić położenie nowych znaków z dokładnością nie mniejszą niż 1-3m.

Osnowę poziomą należy dowiązać do wszystkich, możliwych do pomiaru znaków podstawowej osnowy poziomej znajdujących się na terenie opracowania i jeżeli zajdzie taka potrzeba także wokół niego..

Osnowę poziomą należy dowiązać w minimum 4 miejscach do podstawowej osnowy wysokościowej, dlatego podczas wywiadu należy włączyć w tych miejscach do inwentaryzacji.

Przewiduje się ,że podstawowym sposobem pomiaru jest pomiar statyczny GNSS dowiązany do punktów osnowy podstawowej. Pomiary te mogą być uzupełnione w uzasadnionych przypadkach pomiarem klasycznym.

Cała osnowa powinna być dowiązana do minimum 4 najbliższych stacji ASG EUPOS.

Projekt techniczny sporządzony zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale 9, punkt 16 Standardu technicznego zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. (Dz.U.2012.352), po uzgodnieniach opracować w dwóch egzemplarzach w skali 1:10 000, a następnie przedstawić zamawiającemu do zatwierdzenia.

V. Ustalenia dodatkowe.

Wykonawca sprawdzi stan wizur między punktami osnowy szczegółowej klasy. W przypadku braku wizury – w sposób trwały oraz w przypadku braku możliwości odtworzenia punktu osnowy 3 klasy należy zaprojektować założenie nowego punktu , a istniejący przyjąć jako ekscentr.

Do sieci należy włączyć wszystkie istniejące w terenie cele wysokie (wieże kościołów, maszty itp.), które należy wyznaczyć metodą wcięć.

W projekcie należy przewidzieć geometryczne nawiązanie wysokościowe do wszystkich punktów osnowy podstawowej których odległość od punktu osnowy dwufunkcyjnej nie przekracza 150m. Należy także przewidzieć dowiązanie niwelacją geometryczną do istniejących reperów osnowy szczegółowej których odległość od punktu nie przekracza 50 m.

Opisy należy wykonać w wersji wydruków  papierowych , oraz w wersji elektronicznej (format JPG). Wykonawca  dokona aktualizacji danych Banku Osnów.

Wykonawca prac, od momentu udzielenia mu zamówienia na przedmiotowe opracowanie, jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika Robót, dokumentując w nim wszelkie istotne działania w ramach opracowania, w tym ewentualne dodatkowe ustalenia i uzgodnienia z zamawiającym.

Po wykonaniu pracy Wykonawca sporządzi operat techniczny zawierający wszystkie dane liczbowe i opisowe oraz przenumeruje wszystkie punkty osnowy zgodnie z obowiązującymi przepisami – rozporządzenie MAiC z 14 lutego 2012 rozdz. 9,oraz wykona mapy przeglądowe sieci szczegółowej osnowy geodezyjnej 3 klasy. Po  zakończeniu prac zgodnie z umową Wykonawca przekaże całość zamówienia celem weryfikacji. Zleceniodawca powoła Komisję Odbioru do przeprowadzenia kontroli przekazanej pracy. Po pozytywnym wyniku weryfikacji i odbiorze technicznym Wykonawca przy współudziale pracownika ośrodka uzupełni system informatyczny – program Bank Osnów (oprogramowanie firmy Geobid) danymi powstałymi w trakcie wykonania zlecenia . Przygotowane pliki wsadowe do bazy osnów będą aktualizowały istniejące punkty o informację o ich stanie oraz włączały nowe opisy. Punkty włączone do projektu należy zanumerować w plikach wsadowych zgodnie z projektem ( nie nadając im wyróżnika dwufunkcjonalności w drugim członie numeru)

Pozytywny protokół sporządzony przez Komisję Odbioru  będzie podstawą odebrania roboty.

Wszelkie wątpliwości  i zapytania powstałe w trakcie realizacji zlecenia wyjaśniać na bieżąco z Geodetą Powiatowym we Włocławku, ulica Św. Antoniego 49, pokój nr 11.

Warunki techniczne opracowała :                                                                                           zatwierdził:

Urszula Tomczak

Geodeta Powiatowy

Wiesław Lamparski